ROADMAP TÉCNICO

Pipeline KAMI MKT

Planejamento de infraestrutura, integrações e automações

# 1. Automação Claude Cowork → Pipeline

O que faz: Cowork gera calendário e os cards aparecem automaticamente na pipeline, sem ação manual.

Precisa de:

• Backend (API) — Node.js + Express no servidor 52.2.68.130

• Banco de dados — PostgreSQL ou MongoDB para substituir localStorage

• Pipeline hospedada — HTML servido pelo servidor, acessado via URL

• Skill no Cowork — Skill que faz POST /api/cards ao finalizar o calendário

• Mapeamento de campos — Definir quais colunas do Cowork viram quais campos do card

• Autenticação da API — Token/chave para a skill ter permissão de escrever na pipeline

# 2. Publicação Direta nas Redes Sociais

O que faz: Agendar e publicar posts direto da pipeline, sem passar pelo mLabs.

Precisa de:

• Servidor com HTTPS — OAuth não funciona em HTTP puro — precisa de SSL (Let's Encrypt, grátis)

• Domínio ou subdomínio — Ex: pipeline.kamico.com.br para registrar nos apps de cada plataforma

• App no Meta for Developers — Cadastro em developers.facebook.com — gratuito

• App no TikTok for Developers — Cadastro em developers.tiktok.com — gratuito

• App no LinkedIn Developers — Cadastro em developer.linkedin.com — gratuito

• App no Google (YouTube) — Cadastro no Google Cloud Console — gratuito

• Callback URL registrada — Ex: https://pipeline.kamico.com.br/auth/callback/meta em cada app

• Backend OAuth — Servidor lida com o fluxo de autenticação e armazena os tokens

• Armazenamento de tokens — Tokens de acesso salvos no banco, associados a cada conta conectada

• Renovação de tokens — Lógica para renovar tokens expirados automaticamente

# 3. Webhook / Notificações em Tempo Real

O que faz: Pipeline atualiza automaticamente quando algo muda (novo card do Cowork, post publicado, etc.).

Precisa de:

• WebSocket ou polling — Atualização em tempo real sem recarregar a página

• Endpoint de webhook — URL que recebe eventos das plataformas (ex: Meta notifica quando post foi publicado)

• Servidor rodando 24/7 — Processo Node.js persistente (PM2 para gerenciar)

# 4. Múltiplos Usuários Simultâneos

O que faz: Usuários acessam a mesma pipeline ao mesmo tempo, dados sincronizados.

Precisa de:

• Banco de dados compartilhado — Substituir localStorage (que é local por dispositivo)

• Autenticação via backend — Login validado pelo servidor, não só no frontend

• Sessões seguras — JWT ou cookies httpOnly com expiração

• Pipeline no servidor — Todos acessam a mesma URL

# 5. Automações Internas da Pipeline

O que faz: Regras automáticas — mover cards por prazo, alertas, atribuição automática.

Precisa de:

• Backend rodando — Automações que disparam sem o usuário estar com a página aberta

• Agendador de tarefas — node-cron para rodar verificações periódicas (datas vencidas, etc.)

• Regras configuradas — Definir quais automações vocês querem ativas (a fazer quando migrarem)

# 6. Infraestrutura Base

Pré-requisito de tudo — sem isso nada funciona.

Precisa de:

• Servidor preparado — Instalar Node.js + npm no 52.2.68.130

• Banco de dados — Instalar e configurar PostgreSQL no servidor

• PM2 — Gerenciador de processo para manter o backend rodando

• Nginx — Proxy reverso para servir a pipeline e a API na mesma máquina

• SSL/HTTPS — Certbot + Let's Encrypt (gratuito, necessário para OAuth)

• Domínio — Apontar um domínio/subdomínio para o IP 52.2.68.130

• Firewall — Liberar portas 80, 443 e a porta do backend

• Variáveis de ambiente — Arquivo .env com credenciais das APIs sociais, chaves JWT, etc.

# 7. Ordem Recomendada de Execução

1. Infraestrutura base (servidor + domínio + HTTPS)

2. Backend API + banco de dados

3. Pipeline migrada para o servidor

4. Múltiplos usuários funcionando

5. Skill Cowork → Pipeline (automação)

6. OAuth Meta/Instagram

7. OAuth TikTok + LinkedIn + YouTube

8. Automações internas

# 8. Status Atual

Já está pronto hoje:

✓ Pipeline completa funcionando (local)

✓ Usuários e autenticação (frontend)

✓ Social tab planejado

✓ Servidor EC2 disponível (52.2.68.130)

✓ Conta mLabs (pode manter paralelo durante a migração)

⚠ Gargalo principal: Domínio + SSL. Sem HTTPS, OAuth não funciona em nenhuma plataforma. Esse é o primeiro passo concreto.